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Załącznik nr 7 do SIWZ

PROJEKT
UMOWA NR ………/2018
zawarta w dniu …………. 2018r.  pomiędzy:  Gminą Kamieniec Ząbkowicki 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka nr 26, NIP 887-16-35-266 REGON 890718449,   
reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki – Marcina Czernieca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kamieniec Ząbkowicki – Jacka Rozumek
zwaną dalej „Zamawiającym”  ,

a  firma:
……………………………………….
……………………………………….

NIP: ……………………, REGON: ………………………….
reprezentowaną przez

……………………… zwaną dalej w treści Umowy „Wykonawcą”.
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia oznaczonego symbolem 18/8-BGP/PN/R/2018, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U.2017.1579), zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty: 

„Remont drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych – część ul. Kłodzkiej na dz. nr 220 i 221 obręb Kamieniec Ząbkowicki I”

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki:

a) Opis Techniczny,
b)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR),

c) Oferta  Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że dokumenty, o których mowa w ust. 2 są kompletne, wzajemnie spójne i w pełni wystarczające do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 
3. Prawa i obowiązki stron, rola Inspektora Nadzoru w procesie realizacji zadania.

3.1. Inspektor Nadzoru powinien wypełniać obowiązki i działać w ramach kompetencji  wyszczególnionych w Umowie, przepisach prawa budowlanego i aktach wykonawczych.

3.2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień Inspektora Nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem wypadków wyraźnie stwierdzonych w Umowie. Inspektor Nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

3.3. Zmiana osoby Inspektora Nadzoru wymaga formy pisemnej i staje się obowiązująca po doręczeniu kopii decyzji w tym zakresie Wykonawcy.
4. Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy.

4.1. Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót, na czas ich wykonywania.

4.2. Kierownik budowy jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy będzie otrzymywał od   Inspektora Nadzoru kierowane do Wykonawcy polecenia.

4.3. Wykonawca zatrudni na placu budowy w związku z wykonaniem robót takich pracowników  technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe,  przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonywanie  swoich prac.

4.4. Inspektor Nadzoru ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub których obecność na terenie placu budowy jest uznana przez niego za niepożądaną.
5. Przekazanie terenu robót.

5.1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.
5.2. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski  w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

5.3. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymywać teren robót w stanie wolnym od przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i w należytym  porządku, a zbędne przedmioty usunąć z terenu robót.

5.4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewniania organizacji  i wykonywania  robót w sposób umożliwiających bieżące funkcjonowanie i użytkowanie obiektu budowlanego.
5.5. Po zakończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu. Termin uporządkowania terenu robót ustala się na  dzień odbioru.

6. Obowiązki i zadania Wykonawcy.

6.1. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami Umowy oraz dokumentami określającymi przedmiot zamówienia. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz usunięcia ewentualnych wad powstałych w trakcie jego realizacji.

6.2. Wykonawca zagospodaruje i zabezpieczy plac na którym wykonywane będą prace na swój koszt.

6.3. Wykonawca zapewni wodę i energię niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się ponieść koszty z tym związane, łącznie z zainstalowaniem mierników i liczników.
6.4. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren  oraz roboty z uwzględnieniem przepisów BHP oraz ponieść koszty z tym związane.

6.5. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zakresu i rodzaju robót określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego  i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności niżej wskazanych dokumentów:
6.5.1 umowa (bez uwzględnienia treści oferty Wykonawcy),

6.5.2 Specyfikacja Techniczna,

6.5.3 Opis Techniczny, 

6.5.4 przedmiar robót,

6.5.5 kosztorys ofertowy.

6.6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i  art. 46 ustawy Prawo Budowlane – Dziennik Budowy.

6.7. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru wpisem do dziennika budowy roboty zanikające lub ulegające zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 7 (siedmiu)  dni. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania sposobu wykonania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

6.8. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty aż do momentu odbioru.

6.9. Wykonawca wywiezie ewentualny gruz, odpady  budowlane na wysypisko według własnego uznania i poniesie związane z tym koszty.

6.10. Jeżeli całość robót zostanie ukończona Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru wpisem do Dziennika budowy oraz przesyła zawiadomienie Zamawiającemu. Takie zawiadomienie będzie uważane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robót.

6.11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową i prawną za wszystkie szkody powstałe z Jego winy w czasie realizacji umowy i w okresie gwarancyjnym na rzecz Zamawiającego i osób trzecich
§ 2
TERMIN WYKONANIA

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:
· Termin rozpoczęcia realizacji zadania z dniem protokolarnego przekazania terenu robót. 
· Termin realizacji zamówienia –  do dnia 20.12.2018 r.
§ 3

ODBIORY
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokółem odbioru końcowego. Data podpisania protokółu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, tj.:

a) Protokoły badań i sprawdzeń (m.in. z dokumentacją powykonawczą,  i inne wg wymagań i wskazań Inspektora Nadzoru),

b) Oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją budowlaną, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz o doprowadzeniu terenu robót do należytego stanu,

c) Dokumenty potwierdzające, że zabudowane materiały spełniają określone przepisami parametry i właściwości i są dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie    (m.in. odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne  deklaracje zgodności, oraz inne wg wskazań i wymagań Inspektora Nadzoru),

d) Protokoły odbioru częściowego elementów robót i robót ulegających zakryciu                             (zanikowych).

2. Podstawę do rozpisania odbioru stanowi całkowite zakończenie wszystkich robót  składających się na przedmiot umowy wykonanych bez usterek i wad, pisemne zgłoszenie Wykonawcy oraz pisemne potwierdzenie Inspektora Nadzoru, że roboty zostały wykonane i nadają się do odbioru.

3. Zamawiający powoła komisję odbioru i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej do 14 dni roboczych, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

4. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

5. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca skompletuje i przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy wymienione w  § 3 ust. 1.

6. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia oraz zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
8.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunięcie,
b) jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie rzeczy zgodnie z przeznaczeniem lub nie nadają się do usunięcia może odstąpić od umowy lub żądać ponownego bezusterkowego wykonania wadliwie zrealizowanego zakresu prac, względnie zrealizować na koszt Wykonawcy wykonawstwo zastępcze przez osobę trzecią.


9. Odbiór  końcowy ostateczny:

Odbiór końcowy ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór końcowy ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu i elementów wykonanych robót z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

§ 4

WYNAGRODZENIE

1.Ryczałtowa wartość robót zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi: 
ODCINEK I
„Remont drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych – część ul. Kłodzkiej na dz. nr 220 i 221 obręb Kamieniec Ząbkowicki I” – km 0+000 – 0+058
Brutto:     ………………….. zł Słownie: …………….. złotych i …/100 groszy ,w tym podatek VAT w wysokości: 23% co stanowi kwotę: ………………. zł Słownie: ……………….. złotych i …/100 groszy  .Wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi.: :  ……………. zł  słownie: ……………………złotych i …/100 groszy.
ODCINEK II
„Remont drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych – część ul. Kłodzkiej na dz. nr 220 i 221 obręb Kamieniec Ząbkowicki I” – km 0+000 – 0+154,60
Brutto:     ………………….. zł Słownie: …………….. złotych i …/100 groszy ,w tym podatek VAT w wysokości: 23% co stanowi kwotę: ………………. zł Słownie: ……………….. złotych i …/100 groszy  .Wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi.: :  ……………. zł  słownie: ……………………złotych i …/100 groszy.

ODCINEK III
„Remont drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych – część ul. Kłodzkiej na dz. nr 220 i 221 obręb Kamieniec Ząbkowicki I” – km 0+000 – 0+339,30
Brutto:     ………………….. zł Słownie: …………….. złotych i …/100 groszy ,w tym podatek VAT w wysokości: 23% co stanowi kwotę: ………………. zł Słownie: ……………….. złotych i …/100 groszy  .Wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi.: :  ……………. zł  słownie: ……………………złotych i …/100 groszy.

2.Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie podlega zmianom.
3.Wykonawca oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje samodzielnego rozliczenia należności w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS.
4.Zleceniobiorca oświadcza, że nie jest podmiotem, o którym mowa w  art. 1  pkt. 1b ppk. a ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.  z 2015 poz. 2008 ze zm.).
5. Dane do faktury:

Nabywca:

Gmina Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

NIP 8871635266

Odbiorca:

Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

§ 5

WARUNKI PŁATNOŚCI
Rozliczenie za roboty wykonane na podstawie niniejszej Umowy nastąpi  w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Warunkiem wystawienia faktury jest odbiór końcowy przedmiotu zamówienia, który nie zawiera wzmianki o usterkach i wadach.
§ 6

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane przez siebie, w ramach udzielonego 

zamówienia, roboty – gwarancję i rękojmię na okres …. lat (….. miesięcy) licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez usterek i wad.

2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych  wad na warunkach określonych w niniejszej umowie i zatwierdzonej przez Wykonawcę  karcie gwarancyjnej, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, chyba, że strony uzgodnią w formie pisemnej dłuższy termin
3. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego uczestniczenia w  organizowanych przez Zamawiającego czynnościach przeglądów gwarancyjnych wykonanych raz w roku w miesiącu kwietniu przez cały okres gwarancji. O czynnościach przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający powiadomi każdorazowo Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni przed wyznaczoną datą przeglądu gwarancyjnego. Z czynności przeglądów gwarancyjnych zostanie spisany stosowny protokół. 

1. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminach określonych w ust.2, Zamawiający będzie uprawniony do ich usuwania we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy-bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi.
§ 7

KARY UMOWNE

l. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

1.1 za opóźnienie w oddaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5 %                                    wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy za przedmiot Umowy    za każdy dzień opóźnienia,

1.2 za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot 

     odbioru, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia ustalonego na usuniecie wad,

1.3 za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy,

1.4 w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia ustalonego terminu płatności w umowie z Podwykonawcą,

1.5 w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy jak również projektu jej zmiany a także poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia i za każdy przypadek,

1.6 w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości: 500 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w zakresie obowiązku dostosowania umowy do treści niniejszej umowy, która przewiduje maksymalny 30 dniowy termin zapłaty tego rodzaju należności. 
1.7 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w dziale V SIWZ czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 2000 złotych.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:


2.1 za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie        w którym odbiór powinien być zakończony,


2.2 za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 20 %                               wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy.

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w Umowie tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, strona która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem - rzeczywiście poniesionych szkód oraz ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania Umowy przez stronę drugą.

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszała postanowienia Umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. 

5. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy lub dochodzić na drodze sądowej. Wykonawca w przypadku opóźnienia Zamawiającego może dochodzić zapłaty na drodze sądowej.

§ 8
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia Podwykonawców, biorąc jednocześnie odpowiedzialność prawną i finansową za ich działalność jak za działania własne.

2. Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście oraz za pomocą Podwykonawców w zakresie:

2.1 ........................................................................................





(zakres realizowany przez Podwykonawcę)

2.2........................................................................................





(zakres realizowany przez Podwykonawcę)

3. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

4. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane, i jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć także zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. W każdej umowie zawieranej przez Wykonawcę z podwykonawcą muszą ponadto zostać zawarte postanowienia, że podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności, przekazu oraz powierzyć wykonania robót dalszemu podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego.

6. Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, ma prawo zgłosić pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw.

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy                            o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. W przypadku nie przedstawienia dowodów zapłaty Zamawiający nie wypłaci Wykonawcy kwoty należnej z tytułu wykonanych prac w wysokości wynikającej ze złożonej faktury. Dowodem zapłaty jest oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż otrzymał należne mu z tytułu umowy o podwykonawstwo wynagrodzenie.

10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni. 

11. W przypadku zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami podwykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian. Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                            o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w tejże umowie jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający wystąpi drogą pisemną do Wykonawcy o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca ma 7 dni od dnia otrzymania pisma Zamawiającego na zgłoszenie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 14 w terminie 7 dni Zamawiający może:

15.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
 podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

15.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
albo

15.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

17. Wielokrotne dokonywanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

§ 9
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % wynagrodzenia umownego brutto w kwocie ……………… zł (słownie: ……………………………..) w następujących formach : …………………………….., które będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

2. Jeżeli na 14 dni przed wygaśnięciem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca, w przypadku konieczności jego przedłużenia, nie przedłuży lub nie wniesie nowego zabezpieczenia na okres uzgodniony z Zamawiającym, to okoliczność ta stanowiła będzie nienależyte wykonanie umowy, uprawniające Zamawiającego do skorzystania z zabezpieczenia w pełnej kwocie na zabezpieczenie swoich roszczeń wynikających z niniejszej umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70 % zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

4. Strony umowy ustalają, iż Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30 % wysokości zabezpieczenia, która zostanie zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 
§ 10
ZMIANA UMOWY
1. Warunki istotnych zmian postanowień umowy.

1.1 Warunki zmiany terminów płatności. 


Terminy płatności mogą ulec zmianie w wypadku zaistnienia okoliczności wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 143 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1579). 

1.2 Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:

     a) z powodu okoliczności siły wyższej, np., wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego  przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć             z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego  powstaniem szkody w znacznych rozmiarach oraz z powodu złych warunków atmosferycznych.

    b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są  konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,

    c) w wypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie są objęte dokumentacją projektową,  a ich wykonanie jest konieczne aby zrealizować przedmiot umowy.

1.3  O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca

      winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie i natychmiast odnotować to w Dzienniku budowy.
§ 11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do rozpoczęcia robót w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

2. Odstąpienie od  Umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca:


2.1  zaniechał realizacji robót tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 14 dni kalendarzowych,


2.2  bez uzasadnionego powodu, w ciągu 10 dni od chwili otrzymania od Zamawiającego wezwania, nie przystąpił do  realizacji robót uprzednio wstrzymanych, 


2.3  wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z Umową oraz nie reaguje na polecenia Inspektora nadzoru,  dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczony przez Inspektora nadzoru sposób i terminie,


2.4 nie przedstawia wymaganych gwarancji, atestów, certyfikatów, deklaracji                     z właściwymi normami, obliczeń, a ponadto dokumentów wymaganych przepisami prawa bądź postanowieniami Umowy,


2.5 powierzył wykonywanie robót Podwykonawcy bez  przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z Podwykonawcą,


2.6  bez zgody Zamawiającego dokonał zmiany technologii bądź zastosował materiały budowlane inne niż określone w dokumentacji technicznej,


2.7 wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy zostało zajęte przez 
Komornika lub inny organ egzekucyjny. 

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu  do niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności.  

2. Żadna ze stron niniejszej umowy nie może przenosić żadnych praw, obowiązków  i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody drugiej strony umowy.
3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez strony polubownie a w przypadku jej braku rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.                                                                                                                     

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,  ustawy Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego.                                         

5. Umowę i załączniki sporządzono w 4 egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron

ZAMAWIAJĄCY:

                                                                                   WYKONAWCA

……………………………..                                                           ……..…………………………........

  Załączniki do umowy:

1. Oferta Wykonawcy,

2. Specyfikacji Techniczna.

3. Opis Techniczny.
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