Wzór umowa 


UMOWA NR …………….PR.TS……………

zawarta w dniu ………………………. pomiędzy:  
Gminą Kamieniec Ząbkowicki 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka nr 26, NIP 887-16-35-266 REGON 890718449, w imieniu której działa:
Marcin Czerniec Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki 
przy kontrasygnacie Jacek Rozumek Skarbnik Gminy Kamieniec Ząbkowicki 
zwaną dalej „Zamawiającym”  
a  firmą …………………………………. ,   NIP ………………………….
tel. ……………………., e-mail ………………………..
w imieniu której działa:
…………………… – ……………………..
zwaną dalej w treści Umowy „Wykonawcą”.
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie w zakresie robót inwestycyjnych: „ Budowa punktów świetlnych na terenie gminy” – zakup i montaż lamp solarnych na drogach gminnych:  w Ożarach, w Byczeniu, w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Mostowa.
1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami, o których mowa               w ust. 1  na cele budowlane. 
  § 2
OBOWIĄZKI STRON
1. Obowiązki Zamawiającego.
1. przekazanie terenu robót w terminie do 7 dni od uzyskanie zgody na wykonanie robót budowlanych,
1. dokonanie odbioru wykonanych prac. 
1. Obowiązki Wykonawcy.
1. prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie              z aktualnie obowiązującymi normami polskimi i europejskimi, polskim Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami;
1. współpracowanie ze służbami Zamawiającego;
1. zgłaszanie – w formie pisemnej - obiektów i robót do odbioru;
1. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż;
1. zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami;
1. zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych;
1. utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac.

§ 3
TERMIN WYKONANIA
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:
0. rozpoczęcie: 3 dni od przekazania terenu robót, o którym mowa w § 1 ust 1.
0. zakończenie: do 15.10.2018 r.
§ 4
ODBIORY
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokółem odbioru końcowego. Data podpisania protokółu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. 
1. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.
1. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
§ 5

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość robót wynosi …………………… zł brutto (słownie: …………….. ………………… złotych ………../100 brutto).
1. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia określonej w ust. 1 nawet wówczas, gdyby okazało się, że wystąpiły niemożliwe do przewidzenia okoliczności, a także                         w wypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT.
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności:
1. ubezpieczenia sprzętu oraz placu budowy,
1. odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek prowadzonych robót.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5, rozliczone zostanie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.   
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, o której mowa w ust. 1.
1. Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT ( NIP 887-16-35-266) i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez jego podpisu.
1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT NIP  …………………… zarejestrowana                      w Urzędzie Skarbowym w …………………., ……………………... 
1. Wykonawca oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje samodzielnego rozliczenia należności w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS.
1. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem, o którym mowa w  art. 1  pkt. 1b ppk a ustawy  z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U.  z 2017 poz 847 ze zm).

§ 6

PODWYKONAWSTWO

1.	Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną pod rygorem nieważności zgodę Zamawiającego                        na zlecenie określonych Robót Podwykonawcom przed ich zleceniem. 
2.	Przed zawarciem umów z Podwykonawcami Robót Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców, w tym przekazać Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z Podwykonawcą.
3.	Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialności za wady przez klauzulę dotyczącą gwarancji jakości, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości.
4.	Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu Podwykonawcy, może też, w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje Podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości zamówionych Robót lub dotrzymania terminów, żądać                                    od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.
5.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za Roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.
6.	Na żądanie Zamawiającego Podwykonawca, nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania, udokumentuje zapłatę dokonaną przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy za realizację świadczeń objętych umową. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami zapisu, umożliwiającego Zamawiającemu wystawienie w/w żądania. 
7.	Wykonawca ma obowiązek regulować swoje zobowiązania względem Podwykonawców niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego zapłaty za wykonanie części Umowy realizowanych przez Podwykonawców. Niestosowanie się do tego ustępu może być podstawą do natychmiastowego zerwania umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 20% kwoty wynagrodzenie brutto,                         o którym mowa w § 5. 
8.	Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia, w pełnej kwocie jest przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawców, w stosunku do których Zamawiający ponosi odpowiedzialność na zasadzie art. 647¹§ 5 k.c., informujących o uregulowaniu przez Wykonawcę wszelkich należności, w tym należności zafakturowanych, wymagalnych po dacie płatności względem Wykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający zwróci się do Podwykonawców, wobec których ponosi odpowiedzialność na zasadzie art. 647¹§ 5 k.c. o wskazanie należnego im wynagrodzenia od Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest w takiej sytuacji do dokonania wypłaty wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcom, o których mowa wyżej                              i potrącenia wypłaconych kwot z wynagrodzenia Wykonawcy.
9.	Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem  zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 Kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Zasada, o której mowa w niniejszym ustępie musi wynikać również z treści umowy zawartej przez Wykonawcę z jego Podwykonawcą.
10.	Zamawiający dokona potrącenia kwoty, o której mowa w ust. 9, z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

§ 7

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
1. Okres gwarancji na robociznę ustala się na 36 miesięcy, liczone od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Na wbudowane materiały przyjmuje się okres gwarancji ustalony przez producenta w karcie gwarancyjnej. 
1. W okresie gwarancji jakości Wykonawca usunie zgłoszone mu przez Zamawiającego wady                      w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
1. Jeżeli Wykonawca nie usunie w terminie wskazanym w ust. 3 zgłoszonych mu wad, to Zamawiający będzie uprawniony do ich usunięcia we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszty i ryzyko Wykonawcy i bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji. 

§ 8

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:
1. za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca, w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,
1. za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,01 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
1. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,01 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
1. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez wykonawcę                     z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność zamawiający, w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
1. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad objętych rękojmią lub gwarancją.
1. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt oraz ryzyko, wady nieusunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; powyższa zasada dotyczy także usterek i wad podlegających usunięciu w ramach gwarancji. 


§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawidłowy przebieg robót ze strony zamawiającego nadzorować będzie jako koordynator całości zadania Stanisław Twardowski Zastępca Kierownika Referatu Planowania i Rozwoju
1. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego na zlecenie określonych zakresów robót Podwykonawcom.
1. Wykonawca ma obowiązek regulować swoje należności wobec Podwykonawców nie później niż                w ciągu 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zapłaty za wykonanie części zakresu umowy wykonanego przez Podwykonawców. Niestosowanie się do tej zasady przez Wykonawcę     upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy bez uprzedzenia oraz żądania                 od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 %wynagrodzenia umownego, o którym mowa                     w § 5 ust. 1 umowy. 
1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu – będą rozstrzygane przez Sąd , właściwy   dla siedziby Zamawiającego.
1. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego Prawa budowlanego i ustawy Prawo o zamówieniach publicznych wraz z aktami wykonawczymi  do tych ustaw.
1. Żadna ze stron nie może przenieść na osoby trzecie praw obowiązków i wierzytelności wynikającej            z niniejszej umowy bez zgody drugiej strony.
1. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze                     dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.












                Zamawiający                                                                                    Wykonawca






