ZARZĄDZENIE 91Nr /2020
Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 26 marca   2020 r.

w sprawie powołania komisji końcowego/częściowego odbioru robót wykonanych                     w ramach zadania p.n „:  „Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II –Kamienieckie Doły.”, zrealizowanego  w  oparciu  o umowę                              nr 09/4/RPR/PN-B/2019  z dnia 10.10.2019 r.

Dla przeprowadzenia odbioru wykonanych robót zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Powołuje się Komisję w następującym składzie:
1. Stanisław Twardowski

- Przewodniczący  komisji 

2. Benedykt Wołoszczuk
      
- Członek komisji
3. Henryk Saryczew


- Członek komisji

W odbiorze wezmą udział:  

4. Marek Wilkosz 

- Inspektor  nadzoru inwestorskiego                                             

5. Ryszard Comber 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego, 


6.,   Przemysław Drabik 
-  właściciel firmy P&D Przemysław Drabik
                                                       56-120 Brzeg Dolny ul. Odrodzenia 3/2.

7. Zenon Maniszewski

- Kierownik budowy
     8.Wiktor Leśniewski

- Kierownik robót elektrycznych
2. Na wniosek  wykonawcy robót złożony w dniu 23.03.2020  r. przez firmę  P&D Przemysław Drabik 56-120 Brzeg Dolny ul. Odrodzenia 3/2. w sprawie zakończenia pierwszego etapu robót  i gotowości do częściowego odbioru zadania pn  „Przebudowa targowiska stałego  w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej”. Ustalam rozpoczęcie czynności częściowego odbioru w/w zadania na dzień 30.03.2020 r. o godz. 1100. Zebranie członków Komisji odbędzie się na placu budowy, „Kamienieckie Doły”                 w Kamieńcu Ząbkowickim.
§ 2
1. Do zadań Komisji należeć będzie:


- dokonanie końcowego/częściowego odbioru robót przez sprawdzenie ich zgodności                       z  zawartą 
   umową,

- sporządzenie protokołu z końcowego/częściowego odbioru robót i dokonanie rozliczenia   końcowego.
2. Zobowiązuje się Wykonawcę zadania do przedłożenia Zamawiającemu wszystkich dokumentów pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w tym:
- złożenie przed końcowym odbiorem robót dokumentacji powykonawczej                                  w szczególności atestów na wbudowane materiały budowlane oraz protokołów pomiarów elektrycznych skuteczności uziemienia i zerowania oraz oporności izolacji.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się  Zastępcy Kierownika Referatu Planowania i Rozwoju. 

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.










