Wzór Umowy

zawarta w dniu ………. 2021 roku w Kamieńcu Ząbkowickim, (dalej zwana „Umową”) pomiędzy:

Gminą Kamieniec Ząbkowicki z siedzibą przy ul. Ząbkowickiej 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, NIP 887-16-35-266, REGON 890718449,

i

Gminą Złoty Stok z siedzibą Rynek 22, 57-250 Złoty Stok, NIP 887-16-35-183, REGON 890718484,

i

Gminą Bílá Voda  z siedzibą Kamenička 37, 790 69 Bílá Voda, IČO 00302341, DIČ CZ00302341,

-

w imieniu i na rzecz których działa Gmina Kamieniec Ząbkowicki, reprezentowana przez Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – Marcina Czerniec, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jacka Rozumka zwana dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………….., zamieszkałym / -ą w …………………………….., legitymującym / -ą się dowodem osobistym seria …. numer ……………………, PESEL ………………………. prowadzącym / -ą działalność gospodarczą w ……………………. pod nazwą ……………………………………., NIP...........………………………., REGON………………………..………..,

/

…….………….………….…….……z siedzibą przy ul. …………………………, ..-… …………….., wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………. pod numerem KRS ……………………………………, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ………………. zł (w pełni wpłacony – dotyczy spółek akcyjnych), NIP ………………………………, REGON ……………………………., reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………….,

zwanym/ -ą dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w związku z Porozumieniem z dnia 28 grudnia 2020 r. zawartym między Gminą Kamieniec Ząbkowicki, Gminą Złoty Stok i Gminą Bílá Voda mającym na celu wspólne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie aplikacji mobilnej w ramach Projektu pn. "Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza" (czeska nazwa Projektu „Turistická stezka Marianny Oranžské stezkou rozvoje obcí na polsko-českém pohraničí”). Zgodnie z Porozumieniem Gmina Kamieniec Ząbkowicki została wyznaczona m.in. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz stron Porozumienia.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Opracowanie aplikacji mobilnej w ramach projektu pt. Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polskoczeskiego pogranicza” (dalej zwanego też jako: Projekt) dofinansowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, zarejestrowanego pod numerem CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001836.

- Przedmiotem Umowy jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego aplikacji do zwiedzania Zespołu Parkowo-Pałacowego Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim o kolejne lokalizacje takie jak:

- Oficyna południowa kompleksu pałacowo-parkowego  w Kamieńcu Ząbkowickim,

- Zrewitalizowany kościół poewangelicki w Złotym Stoku,

- Muzeum w Bilej Wodzie, Dom Chleba (Czechy),

przy założeniu liczby tras ok. 6-10 oraz liczby obiektów ok. 30-40, z zastrzeżeniem że Zamawiający wymaga aby aplikacja nawigowała zwiedzających pomiędzy lokalizacjami partnerów projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko czeskiego pogranicza” wskazanych w komparycji Umowy, niezależnie od wskazanych wyżej tras i umożliwiała korzystanie z niej zarówno w trybie on-line jak i off-line.

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do rozbudowy aplikacji mobilnej oprowadzającej turystę po atrakcjach trasy edukacyjno-turystycznej parkiem kulturowym kompatybilnej z posiadaną przez Zamawiającego aplikacją w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej „SIWZ”) stanowiącą Załącznik do Umowy, a w ramach tego do:

- przygotowania kontentu zawierającego scenariusz, pliki zdjęciowe, pliki audio, pliki video, teksty, zawartość gier, zabaw i quizów i wszelkie inne pliki bądź opracowania stanowiące zawartość rozbudowanej aplikacji mobilnej (zwanym dalej „Kontentem”),

- rozbudowy aplikacji mobilnej na system Android i iOS w 2 wersjach językowych (polskiej i czeskiej) oprowadzającej turystę po atrakcjach trasy edukacyjno-turystycznej parkiem kulturowym kompatybilnej z posiadaną przez Zamawiającego aplikacją (zwanej dalej „Aplikacją”).

- Ponadto w ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- serwisowania i utrzymywania Aplikacji w stanie pozwalającym na jej bezusterkowe użytkowanie przez okres wskazany w § 5 ust. 1 Umowy,

- aktualizacji Aplikacji przez okres wskazany w § 5 ust. 1 Umowy poprzez wyeliminowanie pojawiających się błędów oraz w związku z potrzebą dostosowania Aplikacji do nowopowstałych wersji systemów operacyjnych Android lub iOS.

- W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą poprzez składanie wyjaśnień, uwag, zastrzeżeń, uzupełnień i opiniowanie elementów Przedmiotu Umowy poprzez ustosunkowywanie się do przedstawianych przez Wykonawcę poszczególnych opracowań oraz organizowanie spotkań i telekonferencji w terminie ustalonym przez Strony w drodze korespondencji elektronicznej.

TERMIN REALIZACJI I PRZEKAZANIA PRZEDMIOTU UMOWY

§ 2

- Strony ustalają, że realizacja zamówienia nastąpi w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Kontent

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Kontent składający się ze scenariusza, plików zdjęciowych, plików audio, plików video, tekstów, gier, zabaw i quizów i wszelkich innych plików, bądź opracowań stanowiących zawartość Aplikacji w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

- Zamawiający potwierdzi otrzymanie Kontentu, wedle żądania Wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej, niezwłocznie po jego otrzymaniu, jednak nie później niż w terminie 3 dni.

- Zamawiający zweryfikuje otrzymane materiały, o których mowa w ust. 2 i przekaże kompletną i jednoznaczną listę zmian lub wykrytych błędów (zwaną dalej „Listą zmian”)  w terminie 7 dni licząc od dnia potwierdzenia otrzymania beta wersji Aplikacji.

- Lista zmian przekazana zostanie wedle wyboru Zamawiającego w formie pisemnej bądź za pomocą korespondencji elektronicznej. Nieprzedłożenie Listy zmian - pomimo uprzedniego wezwania i wyznaczenia dodatkowego, nie krótszego niż 7 dni, terminu na ich przekazanie - poczytuje się za brak zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca wprowadzi modyfikacje wskazane w Liście zmian w terminie 7 dni licząc od dnia jej przedłożenia.

- W przypadku dalszych zastrzeżeń Zamawiającego, ww. procedura może zostać powtórzona jeszcze raz, przy czym Strony zgodnie ustalają, że w przypadku przedłożenia Listy zmian lub zastrzeżeń, które będą znacząco odbiegać od pierwotnych poleceń Zamawiającego lub niekwestionowanych rozwiązań Wykonawcy, Strony ustalą termin od 7 do 21 dni na wprowadzenie przez Wykonawcę żądanych modyfikacji.

- Zamawiający potwierdzi otrzymanie ostatecznej wersji Kontentu wedle żądania Wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej, niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednak nie później niż w terminie 3 dni.

- Po przedłożeniu Zamawiającemu wersji ostatecznej Kontentu zostanie dokonany odbiór Kontentu. Z odbioru Kontentu sporządzony protokół odbioru. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności: datę i miejsce odbioru, ocenę prawidłowości wykonania oraz opis zgodności Kontentu z  postanowieniami SIWZ i Umowy. W przypadku, gdy Zamawiający żądał dokonania określonych poprawek lub usunięcia wad i wyznaczył dodatkowy termin wykonania Kontentu, protokół zawierać będzie również informacje w tym zakresie.

Aplikacja

- Pierwszą pełną wersję testową Aplikacji, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania Umowy (zwaną dalej „beta wersją Aplikacji”).

- Zamawiający potwierdzi otrzymanie beta wersji Aplikacji wedle żądania Wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednak nie później niż w terminie 3 dni.

- Zamawiający przeprowadzi testy zgodności beta wersji Aplikacji i przekaże kompletną i jednoznaczną listę zmian lub wykrytych błędów (zwaną dalej „Listą zmian”) w terminie 7 dni licząc od dnia potwierdzenia otrzymania beta wersji Aplikacji.

- Lista zmian przekazana zostanie wedle wyboru Zamawiającego w formie pisemnej bądź za pomocą korespondencji elektronicznej. Nieprzedłożenie Listy zmian - pomimo uprzedniego wezwania i wyznaczenia dodatkowego, nie krótszego niż 7 dni, terminu na ich przekazanie - poczytuje się za brak zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca wprowadzi modyfikacje wskazane w Liście zmian w terminie 7 dni licząc od dnia jej przedłożenia.

- W przypadku dalszych zastrzeżeń Zamawiającego, ww. procedura może zostać powtórzona jeszcze raz, przy czym Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku przedłożenia Listy zmian lub zastrzeżeń, które będą znacząco odbiegać od pierwotnych poleceń Zamawiającego lub niekwestionowanych rozwiązań Wykonawcy, Strony ustalą termin od 7 do 21 dni na wprowadzenie przez Wykonawcę żądanych modyfikacji.

- Zamawiający potwierdzi otrzymanie ostatecznej wersji Aplikacji (zwaną dalej „wersją ostateczną Aplikacji”) wedle żądania Wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej, niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednak nie później niż w terminie 3 dni. Również w tym przypadku zastosowanie zajdą postanowienia ust. 12-15 niniejszego paragrafu.

- Po przedłożeniu Zamawiającemu wersji ostatecznej Aplikacji zostanie dokonany odbiór Aplikacji. Z odbioru Aplikacji zostanie sporządzony protokół odbioru, który powinien zawierać w szczególności: datę i miejsce odbioru, ocenę prawidłowości wykonania oraz opis zgodności z postanowieniami SIWZ i Umowy. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznej wersji Aplikacji jest przekazanie przez Wykonawcę oprócz wersji ostatecznej Aplikacji również jej dokumentacji technicznej oraz kodu źródłowego. W przypadku, gdy Zamawiający żądał dokonania określonych poprawek lub usunięcia wad i wyznaczył dodatkowy termin wykonania Aplikacji, protokół zawierać będzie również informacje w tym zakresie.

- Wykonawca umieści zaktualizowaną Aplikację na marketach z aplikacjami dla systemów operacyjnych Android oraz iOS (usuwając przy tym poprzednią jej wersję) w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia odbioru Aplikacji.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI STRON

§ 3

- W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

- współpracy z Wykonawcą poprzez składanie wyjaśnień, uwag, zastrzeżeń, uzupełnień i opiniowanie elementów Przedmiotu Umowy a także ustosunkowywanie się do przedstawianych przez Wykonawcę poszczególnych opracowań;

- organizowania spotkań i telekonferencji w terminie ustalonym przez Strony w drodze korespondencji elektronicznej;

- potwierdzania przedłożenia Kontentu oraz wersji beta i wersji ostatecznej Aplikacji.

- W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- przygotowania koncepcji rozbudowy Aplikacji oraz opracowania merytorycznego – Kontentu, zawierającego scenariusz, pliki zdjęciowe, pliki audio, pliki video, teksty, gry, zabawy i quizy i wszelkie inne pliki, bądź opracowania stanowiące zawartość Aplikacji, spełniających wymagania określone w § 1-2 Umowy;

- przekazania Zamawiającemu Kontentu i rozbudowanej Aplikacji wraz ze stworzonym systemem zarządzania treścią umożliwiającym swobodną edycję opisów atrakcji oraz uwzględnienia Listy zmian w terminach umownych, o których mowa w § 2 Umowy;

- umieszczenia zaktualizowanej Aplikacji na marketach z aplikacjami dla systemów operacyjnych Android oraz iOS (usuwając przy tym poprzednią jej wersję) w terminie umownym, o którym mowa w § 2 Umowy;

- udzielania informacji dotyczących postępów w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy na każde żądanie Zamawiającego,

- administrowania (edytowania, dodawania i usuwania treści), aktualizacji oraz serwisowania i utrzymania Aplikacji przez okres wskazany w § 5 ust. 1 Umowy;

- przechowywania (hostowania), przez okres wskazany w § 5 ust. 1 Umowy, plików Aplikacji na serwerach Wykonawcy (pliki są aktualnie hostowane na serwerach pierwotnego wykonawcy aplikacji), a po upływie ww. okresu Wykonawca zobowiązuje się przenieść wszystkie ww. pliki na serwer wskazany przez Zamawiającego;

- zapewnienia na własny koszt, przez okres wskazany w § 5 ust. 1 Umowy, infrastruktury tj. serwerów, domeny, kont deweloperskich jak również optymalizacji Aplikacji tak, aby była ona przyjazna do pobrania użytkownikom  (obecna aplikacja wymaga zbyt dużych zasobów do działania), a po upływie ww. okresu Wykonawca zobowiązuje się przenieść wszystkie ww. pliki na serwer wskazany przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca zobowiązany jest także do współdziałania z:

- firmą zarządzającą projektem po stronie partnerów w Polsce oraz w Czechach oraz realizującą promocję projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko czeskiego pogranicza” realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska”. Zamawiający wskaże Wykonawcy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nazwę ww. podmiotu;

- partnerami projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko czeskiego pogranicza” realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, wskazanymi w komparycji Umowy. Wszelkie konsultacje merytoryczne przebiegać będą w języku partnera, gdyż Aplikację należy przygotować w dwóch wersjach językowych: polskiej i czeskiej (dotyczy to całości Aplikacji, czyli zarówno wersji już istniejącej jak i treści, o którą Aplikacja zostanie rozbudowana).

Brak współdziałania uznawane będzie za nienależyte wykonywanie postanowień umownych.

- Zamawiający zastrzega, że poniższe rodzaje czynności wymagają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę: zarządzanie projektem. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań poprzez żądanie od Wykonawcy lub podwykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych poprzez żądanie od Wykonawcy przedłożenia, nie później niż w terminie 7 dni:

- kopii umów o pracę zawierających imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu,

- dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę.

- Wykonawca zapewnia ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji Umowy. Na potwierdzenie ubezpieczenia Wykonawca przedstawia kopię polisy ubezpieczeniowej, która stanowi załącznik do Umowy. W przypadku upływu okresu ważności polisy w trakcie obowiązywania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić nową polisę, nie później niż w terminie 7 dni. W przeciwnym wypadku Wykonawca nie może wykonywać czynności objętych Umową a Zamawiający ma podstawę do odstąpienia od Umowy.

WYNAGRODZENIE

§ 4

  - Za wykonanie, przekazanie i zainstalowanie Przedmiotu Umowy, w tym za wszelkie świadczenia określone Umową, w tym w szczególności serwisowanie, utrzymywanie i aktualizację Aplikacji, przechowywania (hostowanie) plików Aplikacji oraz za przeniesienie praw autorskich, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto ……………….. zł (słownie: ………………………… zł i ../100), które zostanie powiększone o podatek od towarów i usług w wysokości 23% i kwota brutto wyniesie …………… zł (słownie: ………………………………………. zł i ../100). Wynagrodzenie zostanie wypłacone:

- w wysokości 40 % po odbiorze Kontentu przez Zamawiającego,

- w wysokości 60 % po odbiorze i zainstalowaniu Aplikacji na marketach z aplikacjami dla systemów operacyjnych Android oraz iOS.

  - Wynagrodzenie za Przedmiot Umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe, pozostaje niezmienne przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z jego wykonaniem. Tym samym Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w wyliczeniu ceny, wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę realizacji zadania.

  - Odbiorcą i nabywcą faktur VAT są partnerzy projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko czeskiego pogranicza” tj. Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Gmina Złoty Stok oraz Gmina Bílá Voda. W zw. z tym Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania oddzielnych faktur VAT dla każdego z ww. partnerów Projektu i przesyłania ich oddzielnie do każdego z ww. partnerów Projektu. Wartość wynagrodzenia, wskazana w wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT, przypadać musi proporcjonalnie po 1/3 na każdego z partnerów Projektu.

  - Na wystawianych fakturach VAT Wykonawca ma obowiązek zamieścić nazwę lub numer Projektu, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy.

  - Każdy ze wskazanych na fakturach VAT partnerów projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko czeskiego pogranicza” zobowiązany jest osobno do zapłaty, bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, wynagrodzenia wynikającego z wystawionej na niego faktury VAT. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 30 dni od otrzymania przez każdego z partnerów Projektu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od  towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 106 ze zm.), pod rygorem odmowy zapłaty.

  - Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191, dalej – „ustawa o fakturowaniu”).

  - W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 6, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do partnerów projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko czeskiego pogranicza” za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”). Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na adres partnerów Projektu na PEF.

  - Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 ustawy o fakturowaniu, a nadto faktura ta musi zawierać stosownie do postanowień ust. 4 – nazwę lub numer Projektu.

  - Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 8 powyżej, do konta partnerów projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko czeskiego pogranicza” na PEF, w sposób umożliwiający im zapoznanie się z jej treścią.

  - Strony oświadczają, że są czynnymi płatnikami podatku od towarów i usług.

  - Za datę zapłaty Strony uznają datę złożenia przez partnerów Projektu polecenia przelewu bankowego.

  - Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia wynikającego z wystawionej na danego partnera Projektu faktury VAT, zapłaci on Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

§ 5

  - Wykonawca zapewnia najwyższą jakość Przedmiotu Umowy przez okres …… miesięcy od daty jego odbioru końcowego (gwarancja).

  - Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Przedmiocie Umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, jeżeli ujawnią się one w okresie gwarancji.

  - W razie zaistnienia wad partner Projektu, który stwierdzi ich zaistnienie, zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od ujawnienia się wady. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu stwierdzenie wady, partner Projektu który stwierdził jej wystąpienie, zawiadomi Wykonawcę na piśmie. Niestawiennictwo Wykonawcy na oględzinach nie stoi na przeszkodzie protokolarnemu stwierdzeniu wady.

  - Strony ustaliły następujący tryb postępowania przy usuwaniu przez Wykonawcę wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji:

- bezzwłocznie – tj. w terminie do 3 dni, licząc od dnia następującego po dniu w którym dokonano pisemnego powiadomienia Wykonawcy, usuwane będą:

- usterki i wady stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa,

- usterki powodujące uciążliwości dla użytkowników,

- pozostałe usterki usuwane będą w terminach ustalonych przez Strony, nie dłuższych jednak niż 14 dni kalendarzowych.

  - Wykonawca może odmówić usunięcia wady jeśli wysokość związanych z tym kosztów przekracza 70 % wartości Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia nowej Aplikacji.

  - Gwarancją nie są objęte:

- mechaniczne uszkodzenia Przedmiotu Umowy spowodowane przez któregokolwiek z partnerów Projektu,

- uszkodzenia lub wady powstałe na skutek używania Przedmiotu Umowy niezgodnie z instrukcją obsługi,

- naprawy podjęte przez któregokolwiek z partnerów Projektu we własnym zakresie.

  - Ustawową rękojmię na Przedmiot Umowy przedłuża się na okres równy okresowi gwarancji jakości.

  - Partnerzy Projektu mogą realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

  - W zakresie nie uregulowanym Umową w sprawach dotyczących gwarancji i rękojmi zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny dotyczące umowy o dzieło.

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

§ 6

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

- Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie powinno obejmować cały okres realizacji zamówienia oraz 30 dni od dnia wykonania zamówienia.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie wynosiła 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

§ 7

- Wykonawca w ramach i na podstawie Umowy przenosi na partnerów Projektu z chwilą dokonania odbioru Przedmiotu Umowy w całości autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Aplikacji, w tym wchodzące w jej skład treści i oprogramowanie autorstwa Wykonawcy, a także autorskie prawa do oprogramowania autorstwa osób trzecich, z zastrzeżeniem ust. 5, oraz autorskie prawa majątkowe do konfiguracji, sekwencji kodów lub programu, który mógłby zostać uznany za utwór w świetle prawa autorskiego oraz do wszelkiej dokumentacji powstałej w związku z realizacją Umowy wraz z prawem do udzielania zgody na rozporządzanie, korzystanie oraz wykonywanie praw zależnych (o których mowa w art. 2 ust. 2 oraz w art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), w szczególności prawa do wykonywania zmian i swobodnej modyfikacji Przedmiotu Umowy i jego części, jego kodów źródłowych, zmiany Kontentu i zmian Aplikacji koniecznych do wykonania i wykorzystania istniejących lub nowych kontentów lub aplikacji lub ich zmian w ramach Przedmiotu Umowy jako całości oraz jego części.

- Powyższa zgoda i przeniesienie prawa do udzielania dalszych zgód na rozporządzanie, korzystanie oraz realizację praw i praw zależnych, obejmuje następców prawnych partnerów Projektu oraz osoby, na które zostaną przeniesione autorskie prawa majątkowe w całości lub części. Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na przenoszenie przez partnerów Projektu na osoby trzecie autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych w całości lub części oraz na udzielanie licencji.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszelkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:

    - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Kontentu lub Aplikacji, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, jak i zwielokrotnianie w zakresie, w którym jest to niezbędne do wprowadzenia, wyświetlania, dostosowania, przechowywania Przedmiotu Umowy dla własnych potrzeb partnerów Projektu, z uwzględnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji, zgodnie z jego charakterem i przeznaczeniem, w tym prawo do zainstalowania, uruchamiania, przechowywania i używania Kontentu lub Aplikacji oraz sporządzania jej kopii w celu zgodnego z przeznaczeniem używania, w celach archiwalnych, w celu wymiany wadliwej kopii lub w celu zweryfikowania błędów;

    - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - partnerzy Projektu mogą rozpowszechniać sporządzone przez siebie kopie Przedmiotu Umowy lub ich fragmenty wyłącznie dla swojego użytku jak również udostępniać je w całości lub części w sieciach komputerowych, w tym w Internecie;

    - w zakresie zmian i rozpowszechniania utworu - inne niż określone powyżej.

- Wykonawca wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych przeniesie na partnerów Projektu prawo własności do przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy nośników i dokumentacji Kontentu i Aplikacji co nastąpi na mocy Umowy z momentem ich wydania Zamawiającemu bez konieczności podpisywania dodatkowych dokumentów lub dokonywania innych czynności oraz bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

- Niezależnie od ww. postanowień, Wykonawca w ramach i na podstawie Umowy z chwilą dokonania odbioru Przedmiotu Umowy udziela partnerom Projektu bezpłatnej, bezterminowej i niewyłącznej licencji w zakresie korzystania bez ograniczeń terytorialnych z map koniecznych do używania Aplikacji, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 3.

- Niezależnie od powyższych postanowień, na pierwsze żądanie każdego z partnerów Projektu, Wykonawca w każdej chwili potwierdzi na piśmie, iż nastąpiło przeniesienie na niego majątkowych praw autorskich do wszelkich utworów, które powstały na podstawie Umowy i zostały przeniesione na partnerów Projektu lub że została udzielona bezpłatna, bezterminowa i niewyłączna licencja do korzystania z map koniecznych do używania Aplikacji. Wykonawca potwierdzi ww. okoliczności bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca w związku z wykonaniem niniejszej Umowy nie doprowadzi do naruszenia jakichkolwiek autorskich praw osobistych lub majątkowych, w tym praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej.

- W przypadku wystąpienia przeciwko któremukolwiek z partnerów Projektu jakiegokolwiek podmiotu trzeciego zgłaszającego jakiekolwiek roszczenia z wyżej wymienionych tytułów względem tego partnera Projektu, a w szczególności w związku z korzystaniem przez niego z Kontentu lub Aplikacji, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia tegoż partnera Projektu od obowiązku świadczenia z tego tytułu, w tym do pokrycia odszkodowań i kosztów związanych z dochodzeniem powyższych roszczeń.

- W przypadku, gdy na skutek okoliczności opisanych w ust. 8 powyżej, którykolwiek z partnerów Projektu zostanie prawomocnie uznany za naruszającego autorskie prawa osobiste lub majątkowe, Wykonawca zwróci lub uiści za niego kwoty należne danemu podmiotowi trzeciemu.

ZMIANA TREŚCI UMOWY

§ 8

- Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) Prawa zamówień publicznych.

- Niezależnie od postanowień ust. 1, Zamawiający zastrzega możliwość następujących zmian Umowy:

- wydłużenia terminu realizacji Umowy o czas wskazany w aneksie do umowy o dofinansowanie, w sytuacji otrzymania przez Zamawiającego ze strony Instytucji finansującej zgody na wydłużenie realizacji projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko czeskiego pogranicza” realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska,

- wydłużenia terminu realizacji Umowy o czas opóźnień Zamawiającego zw. z odbiorem wersji beta, wersji ostatecznej lub przekazaniem Listy zmian bądź zastrzeżeń, o których mowa w § 2 Umowy, jeśli opóźnienie Zamawiającego ma realny wpływ na termin realizacji poszczególnych obowiązków Wykonawcy, jednak nie dłużej niż 1 miesiąc, po przedstawieniu przez Wykonawcę ww. informacji i zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego,

- zmiana zakresu, terminu realizacji, wysokości wynagrodzenia – w przypadku powstania dodatkowych obowiązków wynikających z dokumentów w oparciu o które Umowa jest finansowana, lub dodatkowych zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie Umowy, lub dodatkowych zaleceń i wymagań któregokolwiek z partnerów Projektu, nie objętych zamówieniem podstawowym, odpowiednio o zakres dodatkowych obowiązków/ zaleceń/ wymagań, wartość prac związanych z ich wprowadzeniem oraz czas niezbędny do ich realizacji, po przedstawieniu przez Wykonawcę ww. informacji i zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego.

- Mając na uwadze ogłoszony w Polsce w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii oraz przyjęte w związku z tym rozwiązania wskazane w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm., dalej jako „ustawa o COVID-19”), Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r ust. 1 ww. ustawy, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie Umowy, może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany Umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, w szczególności przez:

- zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,

- zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,

- zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej Umowy.

- W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy - odpowiednie zapisy Umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę zmiany Umowy.

- Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

- Nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 Prawa zamówień publicznych i nie wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy:

- zmiana danych osób kontaktowych,

- zmiana danych teleadresowych,

- zmiana formy zabezpieczenia.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 9

  - Niezależnie od uprawnień wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, Stronom przysługuje umowne prawo do odstąpienia od Umowy na nw. zasadach.

  - Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w całości lub w części:

- jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub przerwał ich wykonywanie przez okres dłuższy niż 14 dni z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

- jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową, nie wykonuje ich lub wykonuje je bez zachowania wymaganej staranności, mimo uprzedniego, bezskutecznego, dwukrotnego wezwania przez Zamawiającego do ich realizacji i wyznaczenia dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni,

- w przypadku opóźnienia w realizacji poszczególnych terminów umownych przekraczającego 7 dni, mimo uprzedniego, bezskutecznego wezwania przez Zamawiającego do realizacji umówionych czynności zgodnie z terminami wynikającymi z § 2 Umowy i wyznaczenia dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni,

- nieprzedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej, mimo uprzedniego, bezskutecznego wezwania przez Zamawiającego do jej przedłożenia i wyznaczenia dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni,

- jeżeli wykonany Przedmiot Umowy jest niezgodny ze złożoną ofertą.

  - Niezależnie od uprawnień przewidzianych w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- w razie odstąpienia bądź nie realizowania Projektu przez któregoś z partnerów Projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko czeskiego pogranicza” - jeżeli uniemożliwi to Zamawiającemu otrzymanie dofinansowania na dalszą realizację Umowy;

- w przypadku, niezawinionej przez Zamawiającego, utraty dofinansowania w ramach Projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko czeskiego pogranicza”, z powodów innych niż wskazane w pkt 2).

W ww. przypadkach Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru Przedmiotu Umowy lub podpisania protokołu odbioru, mimo uprzedniego, bezskutecznego wezwania i wyznaczenia mu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni.

  - Umowne prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie 30 dni licząc od dnia wystąpienia przesłanek wskazanych w ust. 1-3 powyżej.

  - W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane prace na koszt tej Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy. Wykonawca zgłosi do odbioru wykonany zakres prac. W terminie 10 dni od daty zgłoszenia Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji prac w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

KARY UMOWNE

§ 10

  - Za odstąpienie od niniejszej Umowy Stronie odstępującej z przyczyn dotyczących drugiej Strony przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto.

  - Wykonawca zapłaci następujące kary umowne za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy:

- za przekroczenie terminów przedłożenia Kontentu lub jego modyfikacji zgodnie z przedstawioną Listą zmian – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki za każde stwierdzone naruszenie;

- za przekroczenie terminów przedłożenia wersji beta bądź wersji ostatecznej Aplikacji lub ich modyfikacji zgodnie z przedstawioną Listą zmian – w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki za każde stwierdzone naruszenie;

- za przekroczenie terminu w usuwaniu ujawnionych wad i usterek ponad terminy ustalone w § 5 Umowy – w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki za każde stwierdzone naruszenie,

- za nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 4 lub 5 Umowy – w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w wezwaniu lub ww. przepisie za każde stwierdzone naruszenie.

  - Zamawiający zapłaci następujące kary umowne za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy za przekroczenie terminu potwierdzenia odbioru Kontentu lub Aplikacji w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki. Kary umowne podlegają sumowaniu, z zastrzeżeniem jednak, że naliczone kary umowne nie mogą przekroczyć 30% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.

  - Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

NADZÓR I KOORDYNACJA REALIZACJI UMOWY

§ 11

  - Nadzór ze strony Zamawiającego nad realizacją Umowy sprawować będzie:

……………………………… e-mail: …………………………. tel. ……………………………………………..

  - Nadzór ze strony Wykonawcy nad realizacją Umowy sprawować będzie:

……………………………... e-mail: …………………………, tel. …………………………………………….

  - Strony uzgadniają, że wszelkie oświadczenia woli będą składane przez ich odpowiednio umocowanych przedstawicieli.

  - Dopuszcza się odstępstwo od ust. 3 powyżej w ramach Listy Zmian i innych zastrzeżeń opisanych w § 2 niniejszej Umowy, które to mogą być sporządzane i przedkładane w sposób wiążący dla Stron przez osoby wymienione w ust. 1 i 2 powyżej.

TAJEMNICA I POUFNOŚĆ INFORMACJI

§ 12

  - Wszelkie informacje uzyskane przez Strony, w związku z realizacją niniejszej Umowy mogą być wykorzystane tylko w celu jej realizacji. Strony będą zachowywać zasady poufności w stosunku do wszystkich w/w informacji.

  - Zobowiązanie do zachowania poufności nie narusza obowiązku którejkolwiek ze Stron do dostarczania informacji uprawnionym do tego organom, jak również uprawnień Stron do podawania do publicznej wiadomości ogólnych informacji o ich działalności oraz informacji, których obowiązek ujawnienia określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

  - Stronom nie wolno ujawnić osobom lub podmiotom trzecim, bez zezwolenia drugiej Strony, informacji poufnych jej dotyczących.

  - Strony zapewnią przestrzeganie obowiązków poufności przez swoich pracowników i osoby / podmioty trzecie, którymi będą się posługiwać w przy realizacji niniejszej Umowy.

  - Szczegółowy zakres praw i obowiązków dot. zachowania poufności został uregulowany w Umowie o zachowaniu poufności, która stanowi Załącznik do niniejszej Umowy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 13

- Wykonawca wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniające możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania oraz zapewniające możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

- W przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne będzie powierzenie Wykonawcy przez Zamawiającego przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami artykułu 28 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Uchylanie się Wykonawcy od zawarcia tej umowy, uznaje się za przerwę w realizacji Umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

  - Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

  - Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne zgodnie z ust. 2 powyżej, zostaną zastąpione na mocy niniejszej Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

  - Strony ustalają następujące adresy do korespondencji:

- Zamawiającego: ………………………………………..,

- Wykonawcy: …………………………………………… .

a przesłana na tak określone adresy korespondencja wywoływać będzie skutki w niej wyrażone. Lista Zmian i inne oświadczenia, zastrzeżenia wskazane w § 2 powyżej mogą być przesyłane na adresy e-mail wskazane w § 11 ust. 1 lub 2 Umowy.

  - Strony zobowiązane są powiadamiać się o zmianie swego adresu do korespondencji. W przypadku braku takiego powiadomienia, pisma kierowane są przez Strony na adresy do korespondencji wskazane w niniejszej Umowie. Zmiana adresu do korespondencji przez którąkolwiek ze Stron Umowy wymaga zawiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej, nie wymaga natomiast zmiany Umowy. Brak zawiadomienia o zmianie adresu do korespondencji skutkować będzie skutecznym doręczeniem korespondencji na uprzednio znany przez Stronę adres w dacie pierwszego awizowania.

  - W przypadku nie podjęcia korespondencji w terminie lub odmowy jej przyjęcia, pismo uznaje się za doręczone w dacie pierwszego awizowania przesyłki lub w dacie odmowy jej przyjęcia.

  - Wszelkie materiały wymienione pomiędzy Stronami przed zawarciem niniejszej Umowy, a nie będące załącznikami do niej mają wyłącznie charakter informacyjny.

  - Wykonawcy nie wolno dokonać cesji przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

  - Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z realizacją niniejszej Umowy będzie sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

  - W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  - Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

  - Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy a trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załączniki:

- SIWZ,

– oferta Wykonawcy,

- kopia polisy ubezpieczeniowej,

- Umowa o zachowaniu poufności.